| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ Федоровка районы муниципаль районынын Караласык ауыл советы ауыл билэмэhe хакимияте 453291, Караласык ауылы, Узэк урамы, 57 а тел. 2-51-38 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Администрация сельского поселения Каралачикский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан 453291 С. Каралачик, ул. Центральная, 57 а тел. 2-51-38 |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01  март   2018 й.                      №  06                           01 марта  2018 г.

«О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,

мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2018 году»

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Каралачикский сельсовет  муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан     в 2018 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать  сельскую противопаводковую комиссию  для организационных  работ по пропуску паводка  в составе:

1.   Аитов  Р.М. – председатель комиссии, глава КФХ (по согласованию)

Члены:  1. Хуснутдинов Н.Ф. –ответственный за пруд №2   (по согласованию),

2.  Нигматуллин Ф.М. – разнорабочий (по  согласованию),

3.  Муртазин В.Т.   – механизатор (по согласованию),

4. Файзуллин Б.М. – глава КФХ, ответственный за  пруд №1(по согласованию),

5.  Мурсалимов Ф.В. – механизатор(ЛПХ) (по согласованию).

2. Утвердить план  мероприятий  по проведению  паводка  2018 года

( прил.№1).

3.Утвердить задание  на выделение  техники (по согласованию) (прил.№2).

4. Контроль  за  выполнением  данного постановления  оставляю  за собой.

Глава  сельского поселения                                                     Р.Я.Ибрагимов

Приложение № 1

к постановлению сельского

поселения Каралачикский                                                                                                             сельсовет муниципального

района Федоровский район РБ                                                                                                          от 01 марта  2018 года № 06

П Л А Н

мероприятий по  безаварийному  пропуску весеннего

паводка  на  территории  сельского  поселения

Каралачикский  сельсовет   в 2018 году.

| № | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию, разработать план предупредительных работ по каждому объекту, определить населенные пункты, складские помещения, фермы, материальные ценности, которые могут быть затоплены. | до 05.03.2018 г. | Члены комиссии |
| 2 | Проверить состояние плотин, водосборов, мостов, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега водосборы, кюветы и мостовые проходы | до 07.03.2018 г. | -«- |
| 3 | Провести инструктаж работников, связанных с пропуском паводка | до 07.03.2018 г. | -«- |
| 4 | Укомплектовать аварийные бригады для проведения спасательных работ техникой, оборудованием, материалами | до 07.03.2018 г. | -«- |
| 5 | Рекомендовать соответствующим организациям обеспечение сохранности опор линий связи, электропередач, установить за ними систематическое наблюдение в период паводка | на период паводка | -«- |
| 6 | Рекомендовать создание на период паводка запасов топлива, продуктов и товаров первой необходимости для нормальной работы объектов хозяйства и жизни населения, а также медикаментами | до 12.03.2018 г. | -«- |
| 7 | Провести работу по недопущению загрязнения засорения водоемов, очистить их от навоза скоплений отходов, мусора и удобрений | до 20.03.2018г. | -«- |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц | с 26.03.2018 г. | -«- |

Управляющий   делами                                             Р.З.Ишманова

Приложение № 2

к постановлению сельского

поселения  Каралачикский                                                                                                            сельсовет  муниципального

района Федоровский район РБ                                                                                                          от 01 марта  2018 года № 06

Задание

предприятиям и организациям на выделение землеройной, погрузочно- разгрузочной и автопранспортной техники в чрезвычайной обстановке

(по согласованию)

| № п\п | Наименование предприятий, организаций и хозяйств | Вид техники | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО « Очкын»(по согласованию) | ДТ-75 | 1 |  |
| 2. | КФХ Аитов Р.М. (по согласованию) | МТЗ-82 | 1 |  |
| 3. | ЛПХ Мурсалимов Ф.В. (по согласованию) | Т-150 | 1 |  |

Управляющий   делами                                             Р.З.Ишманова